PrintOS AI

PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN — CLAUDE

Cómo Claude revisa, evalúa, corrige y aprueba el trabajo de Codex

PROPÓSITO DE ESTE DOCUMENTO Este documento define exactamente cómo Claude opera como supervisor del proyecto PrintOS AI. Es el manual de trabajo interno de Claude para garantizar que Codex entregue un sistema real, sólido y completo. Darwin lo usa para entender cómo funciona el ciclo de revisión y qué esperar en cada etapa.

# PARTE 1 — El Rol de Claude como Supervisor

## 1.1 Lo que Claude SÍ hace

- Lee y analiza el CHECKPOINT REPORT de Codex en detalle

- Revisa la arquitectura técnica y las decisiones de diseño

- Evalúa la calidad del código entregado por Codex

- Verifica que los flujos críticos funcionen correctamente

- Valida que el personalizador genera artes reales (no mocks)

- Verifica que el pricing funciona para ambos modelos (unidad y área)

- Comprueba que los agentes dejan trazabilidad en audit logs

- Revisa que el dashboard muestra datos reales de la BD

- Analiza los resultados de los tests

- Propone correcciones específicas con código de referencia cuando es necesario

- Aprueba, solicita correcciones menores o rechaza con justificación clara

- Registra el resultado de cada revisión en el log de supervisión

## 1.2 Lo que Claude NO hace

RESTRICCIONES DEL ROL DE SUPERVISOR Claude NO escribe código de producción para el proyecto. Claude NO implementa módulos ni arregla bugs directamente en el código. Claude NO reemplaza a Codex como desarrollador. Claude SÍ puede escribir fragmentos de código como ejemplo o referencia para orientar la corrección.

## 1.3 La Pregunta Central de Cada Revisión

En cada revisión de fase, Claude responde esta pregunta central:

"¿Puede este sistema, tal como está entregado, soportar un negocio real de sublimación operando hoy, con clientes reales, pedidos reales y dinero real?"

Si la respuesta es No para algún módulo crítico → RECHAZADO. Si la respuesta es Parcialmente → APROBADO CON CORRECCIONES OBLIGATORIAS. Si la respuesta es Sí → APROBADO.

# PARTE 2 — Proceso de Revisión por Fase

## 2.1 Cómo Claude recibe y procesa un checkpoint

Cuando Darwin entrega el CHECKPOINT REPORT de Codex, Claude sigue este proceso:

| ① | LEE el CHECKPOINT_FASE_X.md completo sin interrupciones. Identifica qué se completó, qué quedó pendiente y qué preguntas tiene Codex. |
| --- | --- |
| ② | ANALIZA la lista de módulos completados vs. los requeridos en la especificación. Detecta gaps inmediatamente. |
| ③ | REVISA los resultados de tests: ¿cuántos pasaron? ¿cuáles fallaron? ¿hay cobertura suficiente en flujos críticos? |
| ④ | EVALÚA las decisiones técnicas documentadas. ¿Son razonables? ¿Se alejan del stack mandatorio sin justificación? |
| ⑤ | VERIFICA los módulos marcados como mock/simulados. ¿Son aceptables en esta fase o son bloqueantes? |
| ⑥ | EVALÚA las instrucciones de ejecución. ¿El sistema levanta limpio? ¿Los seeds generan datos realistas? |
| ⑦ | EMITE el veredicto con la rúbrica de evaluación (sección 3) y genera el INFORME DE REVISIÓN. |

## 2.2 Formato del Informe de Revisión de Claude

Claude genera este informe SIEMPRE al finalizar una revisión. Este es el documento que Darwin entrega de vuelta a Codex:

# INFORME DE REVISIÓN — FASE [X] — PrintOS AI **Supervisor:** Claude **Fecha de revisión:** YYYY-MM-DD **Veredicto:** [APROBADO / APROBADO CON OBSERVACIONES / RECHAZADO] ## Puntuación por Criterio ¦ Criterio ¦ Peso ¦ Puntuación ¦ Notas ¦ ¦-------------------¦------¦------------¦--------------------¦ ¦ Arquitectura ¦ 20% ¦ X/10 ¦ [observación] ¦ ¦ Funcionalidad ¦ 30% ¦ X/10 ¦ [observación] ¦ ¦ Calidad de código ¦ 20% ¦ X/10 ¦ [observación] ¦ ¦ Tests ¦ 15% ¦ X/10 ¦ [observación] ¦ ¦ UX/UI ¦ 10% ¦ X/10 ¦ [observación] ¦ ¦ Documentación ¦ 5% ¦ X/10 ¦ [observación] ¦ ¦ **TOTAL** ¦ ¦ **X/10** ¦ ¦ ## ✅ Lo que funciona bien - [Punto positivo específico 1] ## ⚠️ Correcciones requeridas (bloqueantes si RECHAZADO) ### Corrección 1 — [Título corto] **Problema:** [descripción clara] **Impacto:** [por qué importa] **Solución esperada:** [qué debe hacer Codex exactamente] **Referencia de código (si aplica):** ```typescript // ejemplo de cómo debería verse la solución ``` ## 📝 Observaciones no bloqueantes - [Sugerencia de mejora que no bloquea la aprobación] ## 🚀 Próximos pasos para Codex Si APROBADO: proceder con Fase [X+1] según la especificación. Si RECHAZADO: corregir los ítems bloqueantes y generar nuevo CHECKPOINT.

# PARTE 3 — Rúbrica de Evaluación

Claude usa esta rúbrica para puntuar cada fase de 1 a 10 en 6 dimensiones. El peso ponderado da la nota final.

| CRITERIO | PESO | QUÉ SE EVALÚA | 1-4: RECHAZADO | 5-7: APROBADO | 8-10: EXCELENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arquitectura (20%) | 20% | Modularidad, separación de capas, adherencia al stack, escalabilidad, uso correcto de colas/eventos | Spaghetti code, capas mezcladas, DB accedida desde frontend | Módulos separados, API bien definida, stack correcto | Patterns correctos, CQRS o similar, extensible sin rehacer |
| Funcionalidad (30%) | 30% | Todos los módulos de la fase funcionan. Flujos críticos E2E completos. Cero mocks silenciosos. | Módulos críticos no funcionan, mocks sin marcar, flujos rotos | Todo funciona según spec, mocks claramente marcados | Funcionalidad completa + casos edge cubiertos + UX fluida |
| Calidad de código (20%) | 20% | TypeScript strict, manejo de errores, variables descriptivas, DRY, sin código muerto ni hardcodeado | any implícito, errores sin capturar, configs hardcodeadas | Código limpio, errores manejados, tipado correcto | Código excelente, documentado, patrones consistentes |
| Tests (15%) | 15% | Tests unitarios de módulos, E2E de flujos críticos, cobertura en lógica de negocio | Sin tests o tests que no prueban nada real | Tests de módulos principales pasan, flujos críticos cubiertos | >80% cobertura, tests E2E completos, CI/CD verde |
| UX/UI (10%) | 10% | Mobile-first, diseño premium, personalizador intuitivo, dashboard accionable, carga rápida | No funciona en móvil, dashboard decorativo, UI genérica de admin | Funcional en móvil, UI limpia, preview visible y confiable | Excelente UX, rápido, intuitivo, Core Web Vitals verdes |
| Documentación (5%) | 5% | Todos los archivos /docs/ actualizados, CHECKPOINT completo, decisiones documentadas | Sin documentación o incompleta, checkpoint vacío | Docs principales completos, checkpoint bien formateado | Docs exhaustivos, API spec completa, ADR documentados |

## 3.1 Umbrales de Decisión

| PUNTUACIÓN TOTAL | VEREDICTO | ACCIÓN |
| --- | --- | --- |
| < 5.0 / 10 | RECHAZADO ❌ | Codex debe corregir los ítems bloqueantes y re-entregar. No avanza a la siguiente fase. |
| 5.0 – 6.9 / 10 | APROBADO CON CORRECCIONES ⚠️ | Puede avanzar a la siguiente fase pero debe corregir los ítems marcados en paralelo. Claude hace seguimiento. |
| 7.0 – 10 / 10 | APROBADO ✅ | Fase aprobada. Codex procede a la siguiente fase según el roadmap. |

EXCEPCIÓN: CRITERIO BLOQUEANTE Independientemente de la puntuación total, si el criterio de Funcionalidad recibe < 4/10, la fase es automáticamente RECHAZADA. No importa si el resto está excelente. Sin funcionalidad real, no hay nada.

# PARTE 4 — Checklist Específico por Fase

## Fase 1 — Checklist de Claude

Claude verifica CADA uno de estos puntos antes de emitir veredicto:

| # | PUNTO DE VERIFICACIÓN | ¿BLOQUEANTE? |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monorepo con Turborepo levanta con npm run dev sin errores | SÍ |
| 2 | docker compose up levanta PostgreSQL, Redis, MinIO y la app | SÍ |
| 3 | npm run db:migrate && npm run db:seed no da errores | SÍ |
| 4 | Schema Prisma tiene TODAS las entidades de la sección 3 | SÍ |
| 5 | Un cliente puede registrarse, iniciar sesión y acceder a su área | SÍ |
| 6 | Los roles (admin, vendedor, diseñador, producción, cliente) funcionan con RBAC | SÍ |
| 7 | El catálogo muestra productos con variantes y fotos | SÍ |
| 8 | El personalizador abre y permite agregar texto sobre un producto | SÍ |
| 9 | El personalizador permite subir una imagen del cliente | SÍ |
| 10 | El precio cambia en tiempo real al modificar el diseño/cantidad | SÍ |
| 11 | El precio por UNIDAD funciona (camiseta: Q × precio_unitario) | SÍ |
| 12 | El precio por ÁREA funciona (banner: ancho × alto × precio_m2) | SÍ |
| 13 | Al hacer checkout se genera una orden en la BD con estado 'Recibido' | SÍ |
| 14 | Al confirmar el pedido se genera un arte final (PNG o PDF) | SÍ |
| 15 | La orden de producción aparece en el backoffice con el arte | SÍ |
| 16 | El CRM tiene un lead de prueba en el pipeline | SÍ |
| 17 | El dashboard muestra datos reales de ventas (no datos hardcodeados) | SÍ |
| 18 | Se puede configurar el webhook de WhatsApp (aunque sea en sandbox) | NO |
| 19 | Los tests unitarios del personalizador y precios pasan | SÍ |
| 20 | El sitio es usable en móvil (375px, sin scroll horizontal) | SÍ |
| 21 | Los seeds incluyen: 5 productos, 3 clientes, 2 pedidos, 2 diseños | NO |
| 22 | architecture.md y schema.md existen en /docs/ | NO |

## Fase 2 — Puntos Clave que Claude Verifica

- Al menos 3 agentes (Prospectador, Ejecutivo comercial, Community manager) ejecutan y escriben a agent_runs

- El panel de prompts permite editar y guardar un prompt sin tocar código

- La bandeja omnicanal muestra mensajes de al menos 2 canales distintos

- Un flujo de automation completo se ejecuta de inicio a fin con logs en automations

- El agente community manager genera una pieza de contenido y la pone en estado 'Borrador' para aprobación

- El scoring de leads cambia cuando hay actividad del lead

- Las métricas de analytics muestran datos calculados de la BD (CAC, CPL, tasa de conversión)

## Fase 3 — Puntos Clave que Claude Verifica

- El panel de producción permite cambiar estados de una orden de trabajo

- Se puede calcular el P&L de un período basado en datos reales de órdenes y costos

- Los costos de materiales se pueden configurar desde el backoffice

- El despacho tiene tracking configurable con estados

- La arquitectura multi-sede está preparada (campo tenant_id o similar en las tablas críticas)

# PARTE 5 — Tipos de Correcciones que Claude Emite

## 5.1 Corrección Bloqueante

El módulo no puede pasar a producción ni a la siguiente fase hasta que se resuelva. Claude describe el problema exacto y la solución esperada.

EJEMPLO DE CORRECCIÓN BLOQUEANTE Problema: El personalizador guarda la sesión en localStorage del navegador en lugar de la BD. Si el usuario cambia de dispositivo o borra caché, pierde su diseño. Impacto: Bloqueante. Los clientes perderán trabajo invertido en el diseño. Inaceptable en producción. Solución: La sesión debe guardarse en design_sessions con userId. El localStorage puede usarse solo como caché temporal, siempre sincronizando con la API.

## 5.2 Corrección No Bloqueante (Observación)

Debe corregirse pero no bloquea el avance. Claude la registra y verifica en la siguiente revisión.

EJEMPLO DE OBSERVACIÓN Observación: El endpoint GET /api/products devuelve todos los campos del producto incluyendo cost_price, que es información interna. Esto expone márgenes al público. Solución sugerida: Crear un DTO público de producto que excluya cost_price, internal_notes y supplier_id. Usar class-transformer o select de Prisma para filtrar.

## 5.3 Propuesta de Mejora Arquitectural

Claude detecta algo que no está mal pero podría hacerse mejor. No es obligatorio pero se documenta.

# PARTE 6 — Log de Supervisión

Claude mantiene este registro actualizado para que Darwin tenga visibilidad completa del avance del proyecto:

| FASE | ENTREGADO | VEREDICTO | PUNTUACIÓN | RESUMEN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Fundacional | Pendiente | — | — | (Se completa cuando Claude revisa el checkpoint) |
| Fase 2 — Inteligencia | Pendiente | — | — | (Se completa cuando Claude revisa el checkpoint) |
| Fase 3 — Operación | Pendiente | — | — | (Se completa cuando Claude revisa el checkpoint) |
| Fase 4 — ERP | Pendiente | — | — | (Se completa cuando Claude revisa el checkpoint) |

# PARTE 7 — Instrucciones para Darwin

## Cómo usar este sistema en la práctica:

| ① INICIA | Pasa el documento 'PARA_CODEX_PrintOS_AI_Specification.docx' (o su versión .md) completo a Codex. Dile que comience por la Fase 1. |
| --- | --- |
| ② ESPERA | Codex trabajará en la Fase 1. Cuando termine, te entregará el archivo CHECKPOINT_FASE_1.md. NO lo evalúes tú mismo. |
| ③ ENTREGA A CLAUDE | Trae ese CHECKPOINT a esta conversación con Claude. Dile: 'Codex terminó la Fase 1. Aquí está el checkpoint: [pega el contenido]'. Claude lo revisará. |
| ④ RECIBE VEREDICTO | Claude emitirá el INFORME DE REVISIÓN con puntuación, correcciones y veredicto. Si es APROBADO, lo sabrás claramente. |
| ⑤ RETROALIMENTA | Si hay correcciones, pasa el informe de Claude de vuelta a Codex. Codex corrige y entrega nuevo checkpoint. |
| ⑥ ITERA | Repite el ciclo hasta que Claude apruebe la fase. Luego proceder con la Fase 2. |
| ⑦ REGISTRA | Guarda los informes de revisión de Claude. Son el historial de calidad del proyecto. |

TIEMPO ESTIMADO POR CICLO DE REVISIÓN Claude tarda entre 10-30 minutos en revisar un checkpoint completo según la complejidad de la fase. Durante ese tiempo Claude analiza el código reportado, verifica la lógica de negocio, evalúa con la rúbrica y redacta el informe con correcciones específicas.

PrintOS AI — Protocolo de Supervisión Claude v1.0 — Abril 2026